проект

ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ята сесія  шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Про  програму забезпечення населення Володарського  району

якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки

Розглянувши подання Володарської районної державної адміністрації від 13.04.2011 №   667-6-25, відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада вирішила:

- Затвердити Програму забезпечення населення Володарського  району якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки (далі Програма), що додається.

- Рекомендувати районній державній адміністрації під час внесення змін до   районного бюджету на 2011 рік та при формуванні показників проектів районних бюджетів на відповідні наступні роки  враховувати за поданням головного розпорядника коштів видатки на реалізацію заходів програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

- З прийняттям цього рішення вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 9 серпня  2005 року № 139-21-IV «Про Володарську районну Програму забезпечення населення якісною питною водою на 2006-2020 роки».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію районної ради з питань соціально-економічного та  культурного розвитку і комунальної власності.

#### Голова ради                                                                     П.Ф.Мусієнко

смт Володарка

22 квітня 2011 року

№           –05-VІ

_________________ П.Г.Харук

__________________________

Додаток

до рішення   V  сесії районної ради

від  22 квітня 2011 року  №    -05-VІ

### П Р О Г Р А М А

забезпечення  населення Володарського району якісною

питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки

ЗМІСТ

Стор.

|  | Паспорт | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 4 |
| Розділ I. | Загальні положення | 5 |
| Розділ II. | Сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства району та якості питної води | 6 |
| Розділ III. | Мета та основні завдання Програми | 8 |
| Розділ IV. | Напрями та заходи виконання Програми | 8 |
| Розділ V. | Освіта, підготовка кадрів, виховання, інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем забезпечення населення питною водою | 10 |
| Розділ VI. | Організаційне забезпечення виконання Програми | 11 |
| Розділ VII. | Фінансове забезпечення виконання Програми | 11 |
| Розділ VIII. | Контроль за виконанням Програми | 11 |
| Розділ IX. | Очікувані результати виконання Програми | 12 |

ПАСПОРТ

(загальна характеристика проекту)

Програми забезпечення населення Володарського  району якісною питною водою в достатній кількості на 2011-2020 роки

| 1. Ініціатор розроблення проекту | Володарська райдержадміністрація |
| --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення проекту | Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки |
| 3. Розробник проекту | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Володарської райдержадміністрації |
| 4. Співрозробники проекту | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, відділ соціально-економічного розвитку райдержадміністрації, управління з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, Володарська рай санепідемстанція |
| 5. Відповідальний виконавець | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Володарської райдержадміністрації |
| 6. Учасники проекту | Підприємства житлово-комунального господарства та інші |
| 7.Термін реалізації проекту | 2011-2020 роки |
| 7.1. Перший етап | 2011-2013 роки |
| 7.2. Другий етап | 2014-2016 роки |
| 7.3. Третій етап | 2017-2020 роки |
| 8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні проекту | Кошти державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних програм та проектів, що реалізуються) , кошти підприємств питного водопостачання та водовідведення відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом, та за рахунок інших джерел надходження (благодійних внесків) |
| 9. Загальний обсяг фінансованих ресурсів, необхідних для реалізації проекту, всього: | 8230,5 тис. грн. |
| у тому числі: 9.1. кошти державного бюджету; 9.2. кошти місцевого бюджету; 9.3. кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища; 9.4. кошти підприємств; 9.5. інші джерела. | 7826,5 тис. грн. 304,0 тис. грн. 100,0 тис. грн. - - |

Вступ

Програма забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості  на 2011-2020 роки (далі – Програма) спрямована на дотримання та реалізацію ряду  заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до законів України „Про питну воду та питне водопостачання”, „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006– 2020 роки”.

Забезпечення населення Володарського району питною водою є однією з головних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Комунальне підприємство «Володарка» через комунальний водопровід обслуговує питною водою населення та організації смт Володарка (1775 абонентів, з них: 1690 - населення; 85 - організації, підприємства). Із 37 населених пунктів району, об’єднаних в 21 сільську раду, мають централізоване водопостачання 11 населених пунктів (с. Біліївка,                   с. Гайворон,  с. Завадівка, с.Березна, с. Руде Село, с. Лобачів, с. Дружне,         с. Зрайки, с.Городище- Пустоварівка, с. Мармуліївка, с. Матвіїха). Інші населені пункти використовують воду з криниць. Загальна довжина водопроводу в селищі Володарка – 20,6 км, каналізаційна мережа – 20,4 км. У зношеному стані знаходиться значна кількість об’єктів  водопровідно-каналізаційного господарства, 0,8 км аварійних і ветхих мереж водовідведення підлягають заміні.

Володарська районна санепідемстанція проводить щомісячний бактеріологічний   та санітарно- хімічний контроль за станом якості питної води в населених пунктах району. Відхилення від норм по якості питної води за даними моніторингу по бактеріологічним показникам виявлено  в                    с. Рудому Селі, с. Гор- Пустоварівка, с.Ожегівка. Відхилення від норм по  санітарно-хімічному контролю, а саме невідповідність якості води по вмісту заліза та жорсткості виявлено в с.Логвин, с. Зрайки, с. Городище - Пустоварівка, с. Мармуліївка, с. Матвіїха, с.Пархомівка. Забруднення водних об’єктів – джерел питного водопостачання призводить до погіршення якості питної води, створює небезпеку для здоров'я населення. Проблема очищення води та дотримання її в належному санітарному стані залишається однією з головних в деяких населених пунктах Володарського району, вирішення якої можливе при будівництві станції обеззалізнення води (с.Лобачів,                            с. Городище Пустоварівське, с. Руде Село).

На сучасному етапі вирішальне значення має запровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності управління, зокрема у сфері водопровідно-каналізаційного господарства.

Виконання Програми передбачає насамперед забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення та поліпшення якості її послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і втрат у процесі надання цих послуг. Вдосконалення  стану технічного обладнання  та заміна зношених мереж існуючих водопроводів та будівництво нових водопроводів до населених пунктів, а також відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

У розробці Програми взяли участь відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, відділ соціально-економічного розвитку райдержадміністрації,  відділ з питань надзвичайних ситуацій, Володарська райсанепідемстанція.

Розділ I. Загальні положення

Програма розроблена на виконання Загальнодержавної програми “Питна вода України” на 2006-2020 роки та спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України „Про питну воду та питне водопостачання”.

Розроблення Програми обумовлено наступними факторами:

незадовільним екологічним станом поверхневих та  підземних джерел питного водопостачання;

загрозою ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації в окремих населених пунктах Володарського району внаслідок низької якості питної води;

незадовільним технічним станом та зношеністю мереж систем питного водопостачання та водовідведення;

високою енергоємністю централізованого питного  водопостачання та водовідведення;

обмеженістю інвестицій  та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

Органи місцевого самоврядування під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів мають передбачати необхідні кошти для забезпечення виконання розроблених місцевих програм (заходів) щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості.

1. Нормативно-правова база Програми.

Нормативна-правова база Програми – закони України: „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки”, „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006-2020 роки”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про питну воду та питне водопостачання”,   „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, Водний кодекс України, Господарський кодекс України, постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 № 1359-XIV „Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів”, інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади.

2. Етапи виконання Програми.

Програма розрахована на 10 років і виконуватиметься у три етапи.

На першому етапі (2011-2013 роки) передбачається:

-стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств питного водопостачання та водовідведення шляхом запровадження економічно обґрунтованих тарифів на послуги з урахуванням витрат здійснення капітальних вкладень;

-здійснити заходи щодо економії питної води та зниження енергоємності її виробництва;

-створити сприятливі умови для залучення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення систем питного водопостачання та водовідведення;

-здійснити заходи з дослідження і охорони джерел питного водопостачання (інвентаризація та екологічна оцінка стану поверхневих і підземних джерел, розроблення прогнозів їх якості, проведення паспортизації джерел питного водопостачання);

-поліпшити стан і забезпечити дотримання режимів зон санітарної охорони та водоохоронних джерел питного водопостачання;

-відновити та реконструювати в сільських населених пунктах системи питного водопостачання, що знаходяться у непрацюючому стані або постачають воду, яка не відповідає нормативам якості питної  води;

-сприяти розширенню обсягів робіт по будівництву водопроводів в селах де відсутні джерела водопостачання;

-покращити якість питної води в населених пунктах з найбільшою невідповідністю якості питної води державним стандартам та санітарному законодавству.

На першому етапі виконання знизити енергоємність виробництва питної води, зменшити втрати води під час її транспортування, провести паспортизацію джерел питного водопостачання, покращити якість питною води шляхом встановлення  станцій доочистки води.

На другому етапі (2014-2016 роки) передбачається:

-розширити обсяги робіт з відновлення, реконструкції, будівництва систем питного водопостачання та водовідведення в селищі та сільських населених пунктах, а також з охорони та покращення стану водних об’єктів – джерел питного водопостачання;

-у сільських населених пунктах району, провести будівництво нових систем централізованого водопостачання, передбачити будівництво систем централізованого водовідведення, з комплексом очисних споруд, що дасть змогу суттєво поліпшити благоустрій населених пунктів.

-здійснити заходи щодо підвищення ефективності і надійності функціонування систем питного водопостачання та водовідведення, які забезпечать поступове поліпшення якості питної води, у тому числі за рахунок розширення обсягів використання підземних вод;

-забезпечити проведення моніторингу якості питної води та обліку у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення.

На третьому етапі (2017-2020 роки) передбачається завершення найбільш капіталовитратних   заходів, які дадуть змогу докорінно покращити забезпечення населення району якісною питною водою.

Розділ II. Сучасний стан водопровідно-каналізаційного

господарства та якості питної води

Станом на 01 січня 2011 року централізованим водопостачанням у Володарському районі забезпечено 11 сільських населених пунктів, що складає 40% населення району.

Селище міського типу   Володарка забезпечене системою  водовідведення , яка складається з самоплинних та напірних колекторів (20,4 км.) ,   каналізаційні насосних станції – 7 одн.,  каналізаційних очисних споруд та  поля фільтрації  - 6 одн..

Система водопостачання смт Володарка складається з :

- 8 водопровідних насосних станцій;

- 1 водопровідної очисної споруди;

- 2 станцій підйому води;

- 1 станції знезалізнення;

У районі  питне водопостачання забезпечується з 18 комунальних  артезіанських свердловин.

Стан річок Рось, Березянка, Молочна, Коса, Торц, Тарганка задовільний. Якість води у поверхневих водних об’єктах є вирішальним чинником санітарного і епідеміологічного благополуччя населення.

Протягом 2010 року комунальним підприємством «Володарка» подано у мережу 160,8 тис.м3 питної води. Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення, не відшкодовують витрат на виробництво та не враховують інвестиційної складової, що обумовлює збитковість функціонування підгалузі в цілому та поступовий її занепад. Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості послуг з водопостачання господарсько-питного призначення, енергозбереження є однією з основних проблем модернізації системи питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу отримати власні кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання та сприятиме зниженню собівартості послуг.

Якість питної води у криницях та водопроводах відповідає вимогам  якості питною води за виключенням деяких населених пунктів: с. Руде Село, с. Логвин, с. Зрайки, с. Городище - Пустоварівка, с. Мармуліївка, с. Матвіїха, с.Пархомівка. с. Ожегівка, де  питна вода має відхилення від вимог Держстандарту за бактеріологічними показниками і вмісту заліза та загальній жорсткості на підставі тимчасових дозволів на експлуатацію централізованих систем та джерел водопостачання.

За вказаними незадовільними результатами лабораторних досліджень направляються  приписи головам сіл з питань приведення в належний стан джерел водопостачання.

Відсутність систем водовідведення при наявному централізованому водопостачанні в с. Біліївка, с. Гайворон,  с. Завадівка, с.Березна, с. Руде Село, с. Лобачів, с. Дружне,  с. Зрайки, с. Городище Пустоварівське,                 с. Мармуліївка, с. Матвіїха негативно впливає на стан навколишнього середовища.

Контроль якості очищення стічних вод здійснюється атестованою лабораторією КП «Володарка» та санепідстанцією. Комунальне підприємство «Володарка», яке надає послуги з водопостачання та водовідведення, дотримується правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів  питної води.

Упродовж 2010 року аварійних скидів каналізаційних стоків у водні об’єкти не зафіксовано.

На території району 1 об’єкт, який здійснює скид стоків у відкритий водойм,  - філія ДП «Аромат».

В районі  проведена робота щодо обстеження та інвентаризації недіючих артезіанських свердловин. Недіючі артезіанські  свердловини в основному розташовані на територіях бувших сільськогосподарських об’єктів. Більшість свердловин виведено із експлуатації через вихід з ладу робочої частини фільтрів з подальшим замуленням та піскуванням.

Фахівцями санепідслужби району здійснюється постійний санітарний нагляд за джерелами  водопостачання, в т.ч. за 1062 шахтними колодязями громадського користування.

Протягом тривалого часу в зв’язку із недостатнім фінансуванням не вирішуються питання забезпечення реконструкції водопровідної мережі в          с. Завадівка, с. Гайворон.

Розділ III. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удосконалення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної  підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

Розділ IV. Напрями та заходи виконання Програми.

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання включає:

- очищення поверхневого стоку з селитебних територій, будівництво систем водовідведення в селищі та у сільських населених пунктах, покращення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;

- благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;

- захист джерел питного водопостачання від шкідливого впливу  тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, що створюють загрозу забруднення вод;

- розчищення русел річок і дна водосховища;

- укріплення берегів річок і водосховищ;

- моніторинг стану водних об’єктів, вода яких використовується для питного водопостачання.

У результаті здійснення цих заходів, а також заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства, іншими загальнодержавними та цільовими програмами, зменшиться потрапляння забруднюючих речовин у водні об’єкти – джерела питного водопостачання. Серед заходів, що дають змогу значно поліпшити якість питного водопостачання, суттєве значення мають заходи щодо покращення стану зон санітарної охорони джерел питного водопостачання, які включають: проведення обстеження стану першого поясу зон санітарної охорони, їх відновлення; здійснення робіт з попередження міграції забруднюючих речовин у другому і третьому поясах зон санітарної охорони; винесення за межі другої зони санітарної охорони особливо небезпечних забруднювачів – звалищ, полігонів твердих побутових відходів, скотомогильників тощо.

Науково-технічне забезпечення Програми включає розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води, вдосконалення водозаборів джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води.

Розроблення технологій щодо раціонального використання та економії питної води передбачає проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з розробки сучасних енерго- та ресурсозберігаючих обладнання і технологій, встановлення оптимальних за параметрами насосів, гідравлічних розрахунків для оптимізації тиску у водоводах і водопровідних мережах, удосконалення систем контролю та обліку за використанням питної води, модернізацію енергетичного господарства водопровідних споруд.

Здійснення зазначених заходів дозволить забезпечити зниження споживання питної води, витрат на експлуатацію систем водопостачання та водовідведення, зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок кращого очищення стічних вод при незмінній потужності очисних споруд, скоротити капітальні вкладення на будівництво головних споруд водопровідних мереж та питому вагу водоспоживання в житлово-комунальному господарстві.

Удосконалення водозаборів з поверхневих і підземних джерел питного водопостачання та технологій підготовки питної води передбачає:

- створення та впровадження удосконалених конструкцій водоприймачів споруд і пристроїв з метою підвищення ефективності роботи водозаборів з поверхневих джерел питного водопостачання та зменшення негативного впливу водозаборів на біорізноманіття водних об’єктів;

- проведення інвентаризації водозаборів підземних вод з визначенням техніко-економічних, санітарно-епідеміологічних та екологічних критеріїв водозаборів;

- здійснення робіт із вдосконаленням конструкцій водозабірних свердловин, фільтрів, підйомного обладнання, контрольно-вимірювальної апаратури;

- вдосконалення методів і засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води шляхом використання процесів ультрафільтрації, інтенсифікації реагентної обробки з використанням сучасних високоефективних коагулянтів, флокулянтів, флотореагентів, дозволених до використання органами виконавчої влади з питань охорони здоров’я;

- розробку комплексу заходів щодо захисту підземних вод від виснаження та забруднення;

- розробку комплексу гігієнічних вимог до методів аналізу, а також обладнання і матеріалів для підготовки питної води та контролю її якості;

- розробку технологій і створення блочних водоочисних установок малої продуктивності;

- створення автоматизованих баз даних систем централізованого водопостачання;

- розробку та впровадження нових і вдосконалення існуючих технологій підготовки питної води;

- розробку технічних рішень з реконструкції та будівництва водоочисних станцій;

- налагодження виробництва нових матеріалів та обладнання, які мають надійний антикорозійний захист та високий термін використання.

У 2011-2013 роках передбачається розширення використання індивідуальних та колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її безпосереднього споживання. Такі установки (пристрої) питного водопостачання в першу чергу будуть використовуватися в регіонах з кризовою екологічною ситуацією, а також для оснащення лікувально-профілактичних, шкільних та дошкільних закладів, підприємств харчової промисловості та громадського харчування.

Впровадження нових технологічних рішень із вдосконаленням водозаборів повинно здійснюватися тільки після проведення відповідної санітарно-гігієнічної експертизи.

Розвиток і реконструкція систем питного водопостачання та водовідведення передбачає:

- будівництво та реконструкцію водопровідних споруд;

- реконструкцію систем водопостачання житлових будинків;

- реконструкцію та технічне переоснащення водоочисних станцій;

- будівництво та реконструкцію споруд з очищення стічних вод;

- збір та очищення поверхневого стоку з селітебних територій;

- запобігання аваріям на підприємствах питного водопостачання та водовідведення.

Основним завданням розвитку системи питного водопостачання та водовідведення у сільських населених пунктах є здійснення заходів щодо забезпечення населення питною водою нормативної якості.

У 2011-2013 роках у сільській місцевості передбачено здійснити такі заходи:

відновлення систем питного водопостачання, які знаходяться у непрацюючому стані;

будівництво нових систем питного водопостачання в селах, де використовується питна вода некондиційної якості, встановлення контейнерних установок водопідготовки для забезпечення населення питною водою нормативної якості за тимчасовою схемою;

У сільських населених пунктах, де передбачається будівництво нових систем централізованого питного водопостачання, одночасно передбачати  будівництво систем централізованого водовідведення з повним комплексом очисних споруд, що дасть змогу суттєво поліпшити благоустрій населених пунктів.

Завдання Програми можуть бути виконанні за умови реалізації взаємопов’язаних заходів обласних програм, що є складовою Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального  господарства на 2009-2014 роки.

Розділ V. Освіта, підготовка кадрів, виховання,

інформування та участь громадськості у розв’язанні проблем

забезпечення населення питною водою

З метою сприяння розвитку системи екологічної освіти, виховання, інформування населення, підготовки професійних кадрів і формування екологічної свідомості і культури спеціалістів підприємств питного водопостачання та водовідведення, для ефективного виконання приорітетних напрямів реалізації Програми передбачається:

- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців комунального підприємства у сфері водопровідно-каналізаційними мережами;

-  підготовка і підвищення кваліфікації фахівців контрольно-вимірювальних лабораторій;

-  залучення громадських організацій до участі у заходах, передбачених цією Програмою;

-  підтримка природоохоронних акцій щодо захисту і збереження джерел питного водопостачання.

Розділ VI. Організаційне забезпечення

виконання Програми

Безперебійне питне водопостачання та водовідведення забезпечується на основі єдиного управління, впровадження новітніх технологій, освоєння капіталовкладень, стабілізації економічного становища підприємств питного водопостачання та водовідведення, зниження витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Повноваження управління у сфері питного водопостачання та водовідведення покладено на органами місцевого самоврядування.

Розділ VII. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування здійснюється за рахунок:

- коштів Державного бюджету України;

- коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- коштів КП «Володарка» до програми їх розвитку, затвердженої Володарською селищною радою в порядку, встановленому законом;

- інших джерел надходження, у тому числі зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Кошти Державного бюджету України можуть використовуватися на підтримку таких заходів:

- реконструкція та будівництво енергозберігаючих систем водопостачання та водовідведення у населених пунктах району;

- реконструкція та будівництво в сільській місцевості систем питного водопостачання, які потребують значних капітальних вкладень (водозабірні споруди, станції з очищення води);

- роботи з поліпшення стану водних об’єктів – джерел питного водопостачання;

- попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві.

Розділ VIII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням цієї Програми, здійснює відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Володарської районної  державної адміністрації.

Селищна та сільські рада здійснюють  контроль за станом водопровідної мережі.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до законів України „Про питну воду та питне водопостачання ”

та „Про охорону навколишнього природного середовища ”.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення  виконання Програми, здійснюється відповідно до Закону.

Розділ IX. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- зниження вартості матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.

Додатки 1, 2  до Програми є невід’ємною її частиною.

### Заступник голови ради                                                           П.Г.Харук